《矩阵或职能型项目经理的非职权领导力》
技术经济与管理  雷春荣
摘要：随着公司业务的多元化发展，以及需要临时解决各种产品、业务、活动等相关的问题，几乎大部分企业都有项目经理这个岗位，根据PMI（项目管理协会）的划分，项目经理分为职能型、矩阵型、项目型，但项目经理给人印象的一致感觉是责任大，权利小。除了项目型项目经理对资源掌控的权力较大外，其余项目经理的权力从很小或没有到全部。众所周知，项目经理的市场需求量较大，也是通往管理层发展的必经阶段。但对于多数无权型的项目经理而言，都曾有过这样的疑惑：没有职权如何去协调项目的资源？项目组织内其他部门成员不配合该如何处理？项目费用如何以最小的费用达到最大化的收益让领导满意？本文就针对这些疑惑，提出项目经理的非职权领导力这一议题进行探讨分析和总结，最后提出注意的问题和合理化建议，以给在职场中的有同类困惑的项目经理带来新的视角和启发。

关键词：项目经理  资源  非职权  领导力

一、项目经理的痛点和难点

A是某项目集团队组长，有B，C，D，E，共5个项目经理，项目经理B平时工作中喜欢钻研技术并能应用于工作上，在团队里技术技能凸显，乐于助人，工作业绩也不错，与C,D,E相处友好，A作为团队领导人，擅长语言组织，工作总结。但B与A一直相处关系紧张直至B离开公司。C分别与A，B单独交谈了解到，B认为 A是不合格的领导者，他觉得A只是口头上能说会道，实际为人处世虚伪，只会把项目任务全部安排给他人，自己懒惰而且上班经常迟到，项目技术上一窍不通，只会在老板面前表现，出了问题也只会甩锅给下属，而不像其他领导那样庇护好下属，认为自己作为项目经理不仅没有发言权，更没有权力支配技术人员配合工作，自己的工作完全没有意义。而在A的世界里，他认为自己做得挺好的，对团队每个人都很友好，把每个项目任务安排的挺好，团队秩序维护得有条不紊，并没有什么过错，反倒是不明白B为什么跟自己过意不去,为什么要跟自己对着干。A与B的紧张关系持续一年多，一天A安排任务给B，B不再想听任于A，以致很久都没有完成任务，直至一次会议上A对B说你要是不喜欢这里就请你离开团队，不要把团队气氛感染坏了。一个月后B离开了公司，且表明要不是A在这里他是不会走的。

此案例中项目经理的职权很小或没有且可用的资源很少，是属于典型的弱矩阵型项目组织结构。

在工作中我们不免听到不少人对项目经理的认识就是项目经理是打杂的，组织要你做什么你就做什么，似乎对于项目经理这个岗位没有明确的职责，或者来自很多项目经理自己的认识大多为：开发人员太强势，协调沟通工作很难；项目经理没有权力作决定，都是领导或主管一句说了算，垮部门沟通真的太难，职能部门不配合工作；一出问题就是项目经理的错，项目经理就是背锅的；项目经理就是个传话筒；每天只是复制别人的信息等等很多类似的声音。那么问题来了，如何成为具有核心竞争力且占据主导地位的项目经理呢？

二、项目经理的实际定义

根据PMI的定义，项目经理是由执行组织委派，领导团队实现项目目标的个人。很多项目经理从项目启动时参与项目，直到项目结束。项目经理在领导项目团队达成项目目标方面发挥着至关重要作用，项目经理无需承担项目中的每个角色，但应具备项目管理知识、技术知识、理解和经验。项目经理通过沟通领导项目团队进行规划和协调。

三、项目经理的能力模型

如何打造项目经理的非职权影响力？我们可以从项目经理应具备以下几个能力出发探讨：

（一）执行力

执行力俗称“可靠踏实”，是项目经理的立身之本，发现问题没人管，这时要主动承担。主动承担其他的角色也是适用的，如果想要在团队获得更大的影响力，那么需要跳出自己的一亩三分地去承担更大的责任。如果组织推行了一项新制度或政策，或者修改了一项流程，但是中间因为一些原因中断了，你也要做到有始有终，给大家一个交代。所有从项目经理出口的话，就是言必行，行必果，有头有尾，有始有终，这个才叫真正的闭环。同时闭环还指的是，做完了事情之后是否对成功的、失败的事情有总结、有梳理，做到这些，才做到了真正的闭环。放心这两个字其实是最高的要求。它不单单是指把事情都给做好了，还要指项目经理要懂得如何赢得大家的信任，同时又懂得怎么样去不辜负这份信任。对于其他角色也是一样，执行力第一关就是要你把现有的工作做到极致，做到位。

（二）信息力

    好多企业都在讲数字化业务，可见大数据已深入企业心，因为掌握数据就掌握了企业的命脉。在组织结构里面,项目经理的位置相当于一个关口,是所有信息交流的必经之路，他承担着项目内外信息传递的关键任务。在项目经理的日常工作当中，他承担了很多的信息交换职责，要去设计很多信息的互通机制。比如说项目周例会、周报、业务架构、项目报告、通讯录等等，这些都是项目经理所要面对的沟通机制的确定。以便让项目当中的正式信息可以通过正确的渠道流动。

那么，在设计机制的同时，项目经理也处在了信息的枢纽位置，可以拥有大量信息，但这些还不够。要把一个项目做好，其实有非常非常多的非正式信息。怎么让这些信息自动地流向你？

有一个PM的信息力做得非常到位，他掌握的信息量是极为丰富的，不光是项目组，大大小小的公司里发生的事情他都知道。他的信息链接多了，覆盖广了，就形成了这种规模效应和网络效应。问他是怎么做到的？他回应其实很简单，就是对别人有兴趣，保持好奇的心，又很热心，有事没事就会和人多聊几句。不管是有用还是没用的信息他都记着，所以信息多了之后，他就开始主动提供一些信息帮助其他人，久而久之别人也会提供这些信息给他。

所以让信息自动流向你的关键就是，你是否怀着一颗关心、好奇、真诚、友善的心去主动跟别人交流，是否真的可以帮到别人。当建立的信息网络链接多了，覆盖广了，自然会形成一种规模效应和网络效应。然后利用这些信息之间的关联度来帮助你在项目当中做更好的决策和判断。你可能会在和开发的闲谈当中，就能发现更加准确、更加一线的关于项目的风险进度信息，而不是每次只在一个非常正式的周会上。

（三）感知力

感知力建立在信息力的基础上，又不只是对于信息做逻辑理性的处理，而是指在信息力的基础上，对事物的发展变化有敏锐的嗅觉。有经验的项目经理可以闻出一个团队的味道，再去快速的定位到问题点，这是一种对系统非常敏锐的一种感知和判断。同时，这个感知力也体现在项目进行的过程中对冲突和意见分歧的解决，出现冲突是无法避免的，冲突的出现能够为项目带来变革和创新的契机，从而增进团队关系，并在可控的范围内更好地推进项目的实施进程。

这一层的能力其实是日积月累的功力。罗马不是一天建成的，但是可以有一个因循的路径，从日常关注大家的行为起，到能够感受到每一个人的意图、深层的需要和感受。能看到共通的地方，又能看到核心的诉求，才能够在求同存异之后，找到更好的解决方案。基于信息力之下的感知力，就是要感知团队的气场、内外的风向，感知那个可能存在的风险。这些其实都是通过不断认真观察、探索，分析与总结。

（四）展现力

需要把通过各种信息、各种感知收集到的东西，通过加以分析、思考去进行转化表现出来。这是非职权领导力里面非常关键的一个转化关卡。项目组织当前的问题有哪些，把各种问题透明展现，也就是把问题尽量清晰的可视化出来，被团队看到，被决策者看到，才能在团队的层面，去运用非职权影响力把它发挥到更大的作用。随着项目的不断展开，各项事务会随之增多，工作要求也越来越高，作为领导者精力将十分有限，在项目执行上无法做到事必躬亲，最终必将需要团队成员分担完成部分工作，则需要通过合理的展现力分工安排让团队效能得到最大化的利用。然后充分调动团队成员的工作热情和行动积极性，通过管理手段改进项目的行为规范，进行集体主义和无私奉献精神的团队文化建设。

例如，项目经理想要加快需求定稿，于是把项目计划进度和实际进度进行比较，延误了多久，进行分析风险是什么，造成的影响是什么，让大家知道问题的严重性。仅仅是这一个动作，就把这些我们真正想要改善的东西用一种非常直观的方式透明出来了。从而提醒大家不要做无休无止没有结果的讨论。只有把大家的集体关注力调动到一个上面去,然后推动这些问题得到改善，所以展现问题的能力是项目经理非常重要的一个力量。

（五）沟通力

项目活动的执行很多时候并不是一个部门就能单独完成的工作，在项目的不同阶段少不了其他部门的直接或间接的协助，在这种时候有效跨部门沟通的能力就显得尤为重要。不难发现一个项目80%的时间都是在沟通，一个好的沟通者可以将大事化小，小事化了，甚至可以化干戈为玉帛。沟通力就是把问题或相关数据透明出来之后，怎么样影响这些重要的干系人，接受你的观点并支持你。

项目经理的沟通力是一种柔性的力量，区别于硬性的权利。也就是没有一丁点权利但依然可以四两拔千斤。沟通力的建立是一个聚沙成塔的过程，它最好的切入就是——听。沟通力至于个人就是一种说服力，说服力不是仅仅靠好的表达而是先靠倾听。只有听到位了之后，所表达的才更可能是到点上的。沟通力至于群体就是一种感染力，这种感染力也是基于听众心理和状态的一些把握，这样表露的话才能更切入重点或有分量。

（六）自我认知力

项目经理需要有充分的自我认知能力，作为项目活动的领导者需要具备很高的专业技能和综合素质才能带领好项目团队。在专业技能层面，项目经理要熟悉项目背景，了解项目需求，合理运用相关培训和管理技术完成项目的指导工作；同时，在综合素质层面也需要具备一定的领导魅力，高情商地处理好团队内部的沟通协作问题和外部供应商的谈判对接问题，并将积累的工作经验以实践的形式指导团队成员，提升团队的整体水平。

（七）整合力

整合力就是在前面6点的基础上将所有信息汇总起来。

前面谈到项目经理的位置相当于一个关口,是所有信息交流的必经之路，因为他们是跨部门整合各种资源去实现全链条共同目标的一个人。很多行业的项目经理是非常跨界和多元的，不仅要负责业务的交付，还可能涉及一些行政事务、兼职人力招聘、甚至还要做军师智囊给业务出谋划策、保证整个团队健康发展。一些岗位甚至要求项目经理有多个项目管理经验，精通XX技术，能承受很高工作压力，可想而知项目经理的职责已远远超过本身业务交付的范围。

从以上七点出发，不然发现项目经理几乎是全才了，把控好以上要点可以说具备项目经理需要的基本技能，能胜任项目经理这个岗位了。在实际的环境中，现实远远比想象的要复杂得多，项目经理其实还要明白因地制宜、审时度势、因势利导，找到最合适的，没绝对的错与对，在没有违背社会正常发展规律且达到组织要实现的目标算很合格的管理了。执行力是一个基础能力，不管什么岗位都要做好自己本职工作，相信大部分人不会局限于仅仅做好本职工作这个层面。根据马斯洛需求层次理论，人是向往提升的，每个人在不同时期都渴望实现不同的层次的需求，项目经理在不同的职业阶段也有不同的能力模型，依次为：初始级->控制级->专家级->卓越级，越往后承担的职责越多，所要求的综合素质与能力就更高。如果没有很好的责任心、主动性，无论如何不要做项目经理。抗压能力不强做小项目是可以的，不要做太复杂的项目。没有技术背景项目经理很难走远。职能型项目经理不仅是团队的管理者，还是项目的执行者和协调人，所展现出来的领导力是对项目团队成员产生影响的过程，通过打造团队的执行力和凝聚力，指导参与成员完成他们可能不会做到的事情，从而让项目活动在有效的控制下顺利进行。同时，项目经理的管理也具有二重性，即构建高效的团队项目和最大化项目的利益，并在工作中全面应用项目管理的办法，使其与企业的业务相关联，最终带领高效团队按进度、按标准在预算内完成项目活动。

所以，真正懂项目经理吗？真的准备好做项目经理吗？这是一个值得准备做项目经理或正在项目经理岗位上的职场人士深思的问题。
